# Этапы разработки проекта

## 1. Prototype / Technical Prototype

Стадия: проверка фундаментальных технических и геймплейных гипотез.

На этом этапе игра существует как набор основных систем без требования к целостности продукта.

Главная задача — доказать, что ключевые идеи игры технически реализуемы и потенциально работают вместе.

Игра на этой стадии может:

- использовать placeholder-графику;

- не иметь полноценного UI;

- не иметь законченного игрового цикла;

- содержать отдельные тестовые сцены;

- иметь большое количество временных решений.

На этом этапе проверяются фундаментальные вещи:

- управление персонажем;

- базовая боевая система;

- работа камеры;

- изометрическое перемещение;

- мультиплеерная архитектура;

- большое количество противников;

- базовые способности;

- основные технические ограничения проекта.

Результат этапа: набор работающих прототипов, подтверждающих техническую жизнеспособность концепции.

# 2. Gameplay Demo / Vertical Slice

Стадия: первая целостная демонстрация того, какой должна быть игра.

Это небольшой, но относительно законченный фрагмент будущей игры.

В отличие от технического прототипа, Vertical Slice должен показывать не отдельные системы, а целостный игровой опыт.

Например:

Хаб → подготовка → небольшой забег → несколько комнат → временная прогрессия → босс → награда → возвращение в хаб

При этом контента может быть очень мало.

Главная задача этапа — ответить на вопрос:

«Работает ли основная концепция игры как единый продукт?»

На этом этапе впервые должны быть достаточно хорошо представлены:

- core gameplay;

- combat feel;

- структура забега;

- временная прогрессия;

- базовая мета-прогрессия;

- один небольшой законченный кусок мира;

- один или несколько типов противников;

- полноценный босс;

- базовый визуальный стиль;

- базовый multiplayer experience.

Результат этапа: короткая, но целостная версия игры, которую уже можно полноценно демонстрировать другим людям.

# 3. Pre-Alpha

Стадия: формирование полной архитектуры игры.

После Vertical Slice начинается переход от демонстрационного фрагмента к настоящему продукту.

Главная задача Pre-Alpha — реализовать основные системы, из которых будет состоять финальная игра.

Большинство ключевых механик уже должны существовать хотя бы в базовом виде.

При этом:

- баланс может быть временным;

- UI может быть незавершённым;

- контента ещё мало;

- часть систем может быть представлена только минимальной реализацией;

- визуальное качество разных частей игры может значительно отличаться.

На этой стадии формируется полный основной игровой цикл:

Хаб → подготовка → выбор направления → забег → run progression → босс / завершение → награды → meta progression → открытие нового контента

Результат этапа: практически все фундаментальные системы игры существуют и связаны между собой.

# 4. Alpha

Стадия: функционально полноценная игра.

Главный принцип Alpha:

Основные системы игры уже существуют. Теперь проект развивается преимущественно через контент, баланс, улучшение существующих систем и исправление проблем.

На Alpha должны работать основные pillars проекта:

- combat;

- multiplayer;

- run progression;

- meta progression;

- equipment;

- loot;

- crafting;

- world progression;

- hub / settlement;

- bosses;

- основные системы контента.

Игра уже должна поддерживать полноценные забеги и долгосрочную прогрессию.

При этом:

- контента может быть значительно меньше финального;

- баланс ещё активно меняется;

- могут отсутствовать некоторые второстепенные системы;

- визуал и UI ещё могут находиться в разработке;

- возможны серьёзные баги.

Результат этапа: полноценная версия игры, которую уже можно играть как настоящий продукт, хотя она ещё далеко не закончена.

# 5. Content Complete / Late Alpha

Стадия: основная структура игры и основной объём контента сформированы.

Этот этап полезно выделить отдельно, потому что между Alpha и Beta обычно существует большой промежуток.

Главная задача — довести игру до состояния, когда основной запланированный игровой опыт уже существует целиком.

К этому моменту должны быть представлены:

- основные регионы;

- основная структура world progression;

- большая часть противников;

- основные боссы;

- большая часть экипировки;

- способности;

- основные элементы meta progression;

- развитие поселения;

- полноценная структура долгосрочной игры.

Разработка новых фундаментальных систем практически прекращается.

Фокус постепенно смещается на:

- баланс;

- качество;

- UX;

- разнообразие;

- исправление проблем;

- производительность.

Результат этапа: почти вся игра существует содержательно, хотя ещё требует значительной полировки.

# 6. Beta

Стадия: feature complete.

К началу Beta все основные игровые системы должны быть реализованы.

Главный принцип:

Мы больше не строим игру — мы доводим её до релизного качества.

Основная работа:

- баланс;

- исправление багов;

- оптимизация;

- multiplayer stability;

- onboarding;

- UX;

- UI polish;

- визуальная полировка;

- экономика;

- прогрессия;

- сложность;

- тестирование большого количества билдов;

- проверка долгосрочного retention loop.

Новые крупные механики на этом этапе желательно не добавлять.

Результат этапа: функционально практически готовая игра, требующая проверки на реальных игроках и финальной полировки.

# 7. Soft Launch / Early Access Candidate

Стадия: готовый к публичной эксплуатации продукт.

Игра уже должна быть достаточно качественной, чтобы реальные игроки могли:

- начать играть;

- пройти полноценную прогрессию;

- проводить десятки часов в игре;

- играть в multiplayer;

- взаимодействовать со всеми основными системами.

Главная цель этого этапа — проверить игру не как набор механик, а как долгосрочный продукт.

Проверяются:

- retention;

- pacing прогрессии;

- сложность;

- экономика;

- баланс билдов;

- популярность различных систем;

- поведение игроков;

- multiplayer;

- техническая стабильность.

Для PC-проекта аналогом этого этапа может быть Early Access.

Для игры, которая запускается сначала на ограниченной аудитории или территории, — Soft Launch.

Результат этапа: игра работает как полноценный продукт в реальных условиях и проходит последнюю масштабную проверку перед полноценным релизом.

# 8. Release / Version 1.0

Стадия: полноценный коммерческий релиз.

На этом этапе игра должна представлять собой завершённый продукт с полноценным объёмом контента и стабильной основной прогрессией.

Должны быть завершены:

- основной gameplay loop;

- progression systems;

- multiplayer;

- контент;

- баланс;

- onboarding;

- UX;

- техническая оптимизация;

- визуальная и аудио-полировка.

Version 1.0 не обязательно означает окончание разработки.

После релиза могут продолжаться:

- новые регионы;

- новые боссы;

- персонажи;

- способности;

- экипировка;

- расширение endgame;

- новые системы;

- сезонный или другой post-launch контент.

# Итоговая структура roadmap

1. Technical Prototype

Проверяем отдельные фундаментальные идеи и технологии.

↓

2. Gameplay Demo / Vertical Slice

Создаём первый небольшой, но целостный кусок настоящей игры.

↓

3. Pre-Alpha

Строим все фундаментальные игровые системы и связываем их в единый продукт.

↓

4. Alpha

Получаем полноценную игру с работающим core loop и всеми основными pillars.

↓

5. Content Complete / Late Alpha

Заполняем созданную систему основным объёмом контента и завершаем структуру игры.

↓

6. Beta

Feature Complete. Балансируем, полируем, оптимизируем и исправляем.

↓

7. Soft Launch / Early Access

Проверяем готовый продукт на реальной аудитории и долгосрочной игре.

↓

8. Release / 1.0

Полноценный релиз.

# Упрощённая модель

Этапы также можно воспринимать как последовательность вопросов.

### Technical Prototype

«Можем ли мы это технически сделать?»

### Vertical Slice

«Интересна ли наша игра как единое целое?»

### Pre-Alpha

«Есть ли у нас архитектура всей игры?»

### Alpha

«Работает ли вся основная игра?»

### Content Complete

«Есть ли у нас практически весь необходимый игровой опыт?»

### Beta

«Готова ли эта игра к реальным игрокам?»

### Soft Launch / Early Access

«Работает ли игра как долгосрочный продукт на реальной аудитории?»

### Release

«Готовы ли мы полноценно выпустить продукт?»